附件

遂宁市“十四五”物流业发展规划重点项目表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 建 设 内 容 | 所在区域 | 建设周期 | 投资 估算 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家物流枢纽 | 遂宁陆港型国家 物流枢纽 | 续建 | 加快枢纽新增土地开发，集成建设综合信息平台。推进铁路专用线、公铁联运转运场站等基础设施建设，开展大宗物资集散储备设施、工业品仓配设施，以及冷链物流、电商物流、快递物流的区域中转配送设施建设。 | 遂宁高新区 | 2020—2025年 | — |
| 2 |  | 威斯腾大宗物资 集散分拨中心 | 新建 | 建设堆场及站台库、货物站台智能仓库、食用油库总库容、加工厂房、配套用房等。用于商品车及大宗货物的整列或半列装卸，木材、食用油等大宗物资、汽车零配件的装卸、分装、分拨以及集装箱作业。 | 遂宁高新区西部铁路物流园 | 2022—2025年 | 6 |
| 3 |  | 遂宁保税物流中心 （B型） | 新建 | 项目总用地面积约68.3亩，总建筑面积约3.29万平方米，其中保税仓库约3.02万平方米，查验区0.27万平方米，增设区域卡口、停车场等配套附属设施。 | 遂宁高新区西部铁路物流园 | 2022—2025年 | 1 |
| 4 |  | 遂宁高新区川渝 农产品冷链物流 配送中心 | 新建 | 占地面积共约70亩，各类建筑总建设面积4.5万平方米，包括蔬菜水果原材料仓库、清洗分级包装车间、蔬菜水果批发市场、农产品电子商务交易平台、农产品检测中心、鲜活农产品储藏库、行政办公服务中心综合楼及生活配套等设施。 | 遂宁高新区民惠路北侧、问陶路东侧 | 2021—2022年 | 2.6 |
| 5 |  | 遂宁高新区智慧 冷链产业园 | 新建 | 项目投资总额5亿元人民币，其中一期投资约为1.2亿元人民币。总建筑面积约为11万平方米；其中一期主要建设冷链仓储物流区、食材加工配送区，建筑面积约为3.1万平方米；二期主要建设生鲜冻品交易区、电商产业孵化区、综合配套服务区，建筑面积约为7.9万平方米。 | 遂宁高新区云锦路和凌云路交叉口 （物流枢纽内） | 2022—2024年 | 5 |
| 6 |  | 遂宁高新区空港产业园（航空物流园一期） | 新建 | 仓库、转运中心、调配中心、道路、管网、餐饮业、零售业、卫生院、警务室等。 | 安居区会龙镇香林村 | 2023—2026年 | 20 |
| 7 | 物流园区（中心） | 遂宁市智能仓储及城乡配送中心建设项目 | 新建 | 项目计划用地100亩，建设智能仓储设施6万平方米及相关辅助工程1万平方米。购置电动汽车、叉车、立体货架及辅助设备等，配套软件设施，实现以“智能仓储+物流+信息共享平台”的模式营运。 | 船山区 仁里镇 | 2022—2023年 | 2 |
| 8 |  | 老池港海宏物流园 | 新建 | 依托遂宁港大沙坝作业区，建设500吨（兼顾1000吨）级件杂泊位4个、散货泊位2个及出港航道，设计年吞吐能力件杂货120万吨，散货80万吨。 | 船山区老池临港区 | 2021—2025年 | 13.7 |
| 9 |  | 遂宁安居经济技术 开发区物流园 | 新建 | 占地面积150亩，一期建设仓储物流中心仓库、综合调度中心、分拣中心等，占地面积100亩，建筑面积8万平方米。 | 安居区安东大道东侧 | 2024—2025年 | 2 |
| 10 |  | 遂宁经开区高铁 新城物流园 | 新建 | 项目规划占地面积200亩，总建筑面积15万平方米，建设集中式仓储厂区以及相关附属配套设施等。 | 遂宁经开区新桥镇新西村 | 2023—2025年 | 20 |
| 11 |  | 遂宁市千仁同城 智能仓储配送中心 | 续建 | 扩建3栋仓储基地，建立大型连锁超市配送中心和遂宁电子产业配套仓储配送中心。建设5万平方自有绿色仓库，成为成渝中心高标准的仓储配送基地。 | 遂宁经开区台商工业园 | 2023—2025年 | 5 |
| 12 |  | 射洪川中建材 仓储 物流中心 | 新建 | 建设建材成品及原材料仓储、加工、中转、分拣、配送中心1万平方米。 | 射洪市瞿河镇夏家大田 | 2020—2022年 | 2.6 |
| 13 |  | 射洪铁路物流园 | 新建 | 占地约1000亩，新建物流园面积约50万平方米，并配套道路、管网、路灯等基础设施。 | 射洪经开区涪江大道东段 | 2023—2028年 | 7 |
| 14 |  | 舍得仓储物流园区 | 新建 | 占地140亩，建设粮食、白酒成品、包装材料仓库和包装车间，改造提升原有仓储物流设施。 | 射洪市沱牌镇沱牌大道 | 2023—2025年 | 4 |
| 15 |  | 中农联蓬溪现代 农产品物流园 | 新建 | 占地57亩，建设农贸市场、农副产品细化分类交易区、农副产品冷链物流中心、电商支持服务中心、产业配套服务中心等。 | 蓬溪县锦宁街与普安大道交汇处 | 2020—2022年 | 3 |
| 16 | 物流园区（中心） | 大英粮食物流园 | 新建 | 占地80亩，新建3万吨保鲜库、1万平方米物流仓库及附属配套设施。 | 大英县经开区大英县粮食物流园 | 2021—2022年 | 2.2 |
| 17 |  | 智慧农商产业园项目 | 新建 | 占地66亩，新建农电商产业孵化园示范区、特色农产品展示展销区、现代农产品批发市场、冷链仓储物流区四个板块构成。 | 大英县双桥路客运中心西面、盛奇教育北面 | 2022—2024年 | 2 |